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 27 января 2020 г

	О проведении в сельском поселении 

Верхнеянактаевский сельсовет

муниципального района 

Балтачевский район Республики 

Башкортостан Года эстетики населенных пунктов:                    газоны, тротуары, освещение, заборы 

	


Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан  от 17.10.2019  № УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы» (далее – Год эстетики), в соответствии с постановлением Администрации муниципального района  Балтачевский район Республики Башкортостан от 11.11.2019 г. № 1186/11, в целях создания условий для комфортного проживания населения сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по организации и проведению мероприятий, по проведению в сельском поселении Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан «Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы» (далее - Год эстетики). (Приложение №1).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в сельском поселении Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан Года эстетики. (Приложение №2).
3. Провести подготовительную работу по следующим мероприятиям:
3.1. Ревизия состояния и определения объемов необходимых ресурсов по направлениям: газоны, тротуары, освещение, заборы.
3.2. Мониторинг имеющихся ресурсов: строительных материалов, подрядных организаций, техники (поливомоечных машин, тракторов газонокосилок, триммеров), посадочного материала, инструментов для проведения «дней чистоты» и субботников (граблей, ведер, носилок, лопат, мешков, перчаток, веников) и т.д.
3.3. Формирование схем закрепления территории за организациями, специализированными предприятиями для проведения субботников, «дней чистоты».
3.4. Разработка и утверждение плана мероприятий по эстетике и озеленению на территории каждого населенного пункта.
4.  В рамках проведения единой республиканской акции «Зеленая Башкирия» провести субботник по озеленению населенных пунктов.
5.  «Днем чистоты» определить каждый последний рабочий день недели с 15.00 по 17.00.
6.  Утвердить Генеральную схему очистки улиц сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет МР Балтачевский район РБ с закреплением территорий за организациями, специализированными предприятиями для проведения субботников, «дней чистоты» (приложение №3).

7.  Обнародовать настоящее постановление на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения 

Р.М.Мусин
Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан от 27.01. 2020 г № 8
 

Рабочая группа

по организации и проведению мероприятий, по проведению в сельском поселении Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан «Года эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы».
1. Мусин Рашит Магруфович – глава сельского поселения

2. Валияхметов Рамиль Талхинович – депутат Совета сельского поселения

3. Иликбаев Генадий Валикаевич - депутат Совета сельского поселения

4. Килимбаев Ульфат Илибаевич – депутат Совета сельского поселения

5. Мирхазов Фидарид Фатхинурович - депутат Совета сельского поселения, директор ООО «Рассвет»
6. Фархутдинов Данил Салягутдинович - депутат Совета сельского поселения

7.  Шарипов Ильнур Надирович - депутат Совета сельского поселения, руководитель ИП Шарипов И.Н. 
8. Валиев Канафи Газизович - председатель Совета ветеранов, староста д.Новоямурзино

9. Кубатуллин Юрий Александрович – староста д.Верхнеянактаево и д.Нижнеянактаево

10. Зайнитдинов Рафис Карамович – староста д.Иштиряково

11. Кашапов Илхам Хисамович – староста д.Чишма

12. Шайхетдинова Рамзия Зекеровна – культ-организатор СДК д.Иштиряково, председатель Женсовета

13. Ахтариева Светлана Алексеевна - культ-организатор СК д.Верхнеянактаево

14. Беляева Лариса Шаймиевна – библиотекарь д.Новоямурзино

15. Салимова Зугера Минкарамовна – фельдшер ФАП д.Иштиряково

16. Апсаликова Любовь Александровна - фельдшер ФАП д.Верхнеянактаево
17. Шайхутдинова Лейсян Радифовна - фельдшер ФАП д.Новоямурзино
18. Шарипова Фильза Ягафаровна – руководитель ИП Шарипова Ф.Я.

19. Килимбаева Ирина Микитовна – руководитель ИП Килимбаева И.М.

20. Шайдуллина Рамиля Мадхатовна – руководитель ИП Шайдуллина Р.М.

21. Шакирзанов Ринат Ралифович - руководитель ИП Шакирзанов Р.Р.

22. Шартдинов Раис Шаргисламович – глава КФХ Шартдинов Р.Ш.
Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан от 27.01.2020 г № 8
План мероприятий по проведению в сельском поселении Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: 
газоны, тротуары, освещение, заборы

 

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Сроки реализации
	Ответственный за реализацию данного мероприятия

	1.
	Создание рабочей группы по объявленному Году эстетики.
	Январь  2020 г.
	Глава СП 

	2.
	Подготовка и раздача уведомлений владельцам домов, заросших бурьяном и требующих приведение в порядок прилегающей территории.
	Март 2020 г.
	Администрация СП,

Депутаты Совета СП

	3.
	Озеленение территорий, прилегающих к административным зданиям, разбивка и посадка цветников.
	Апрель  2020 г.
	Глава СП, Администрация СП, руководители учреждений,

организаций, предприятий



	4.
	Косметический ремонт памятников, обелисков погибшим в годы ВОВ, уборка прилегающих к ним территорий 
	Апрель-Май 2020 
	Администрация сельского поселения, Женсовет

	7.
	Благоустройство территории кладбищ: обкос травы, опашка минерализованных полос.
	Апрель-Октябрь 2020г.
	Администрация сельского поселения, депутаты Совета СП, 
население

	8.
	Проведение массовых субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов
	Апрель - Октябрь  2020
	Администрация сельского поселения

руководители учреждений,

организаций, предприятий депутаты Совета СП, население

	9.
	Проведение единой республиканской акции                   «Зеленая Башкирия»
	Апрель - Октябрь  2020
	Администрация сельского поселения

руководители учреждений,

организаций, предприятий депутаты Совета СП, культ-организаторы СДК и СК, население

	10
	Проведение рейдов по улицам сел с целью выявление частных домов, требующих ремонта заборов, покраски строений
	Апрель-май 
	Глава сельского поселения

	11
	Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, фасадов зданий, сооружение новых
	Май -октябрь
	Глава сельского поселения

	12
	Обкос травы придомовых и иных территорий,
	Июль-октябрь
	Глава сельского поселения

	13
	Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности
	Июль-октябрь
	Глава сельского поселения

	15
	Работы по освещению территорий населенных пунктов            (замена старых светильников на светодиодные, проверка и ремонт электропроводов)
	Июль - Август 2020 г.
	Администрация сельского поселения

	16
	Изготовление и обновление номеров домов в д.Верхнеянактаево, д.Нижнеянактаево, д.Иштиряково, д.Новоямурзино, д.Чишма
	Июль  2020 г.
	Администрация сельского поселения

	17
	Благоустройство 

и ремонт водозаборных колонок, каптажей родников скважин 
	Один раз в квартал 2020 г.
	Администрация сельского поселения

	18
	Проведение  мероприятий по учреждениям по отдельным планам:

- Конкурс « Лучшая улица деревни», в рамках проведения праздника Сабантуй 2020.

- Участие сельского поселения в конкурсах, мероприятиях.
	В течение года
	Администрация сельского поселения, СДК д. Иштиряково, д.Новоямурзино, СК д.Верхнеянактаево, 
Библиотека д.Новоямурзино

	19
	Проведение конкурсов, фестивалей  по объявленному году.
	В течение года
	Администрация сельского поселения,  

	20
	Зимнее содержание дорог
	Декабрь - Март 2020г.
	Администрация сельского поселения




