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	 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЯНАКТАЕВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

БАЛТАЧЕВСКИЙ  РАЙОН        РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН





 ҠАРАР




№ 6


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 20  февраль 2017 й.






         20 февраля 2017 г.

О подготовке и проведении противопаводковых  мероприятий  на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет   муниципального    района Балтачевский   район  Республики Башкортостан в 2017 году
                Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ “О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйств, строений, мостов к пропуску ледохода и весеннего паводка 2017 года, а также своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из потопляемых мест,  Администация сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет постановляет:

              1.Создать противопаводковую комиссию сельского  поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - Комиссия) и утвердить прилагаемый её состав.

              2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет в 2017 году.

              3.Рекомендовать руководителям учреждений и организации:

                 - создать паводковые комиссии и аварийные бригады;

                 - разработать и осуществлять мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений.

              4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   сельского  поселения 

Верхнеянактаевский сельсовет    



                   М.Р.Мусин
Утвержден                                                                                                           Согласован

      постановлением главы сельского                                                                      Директор    ООО    «Рассвет»

      поселения Верхнеянактаевский                                                                         _____________ Ф.Ф.Мирхазов
      сельсовет муниципального района                                                                                  20.02.2017 г.
      Балтачевский район РБ

      20.02.2017 г. № 6    
                                                               С   О   С   Т   А   В

                     противопаводковой комиссии  сельского поселения  Верхнеянактаевский 

                                сельсовет  муниципального района Балтачевский   район  

                                            Республики Башкортостан на 2017  год.

	МУСИН Р.М.
	– глава  СП  Верхнеянактаевский  сельсовет

 председатель  комиссии

	МИРХАЗОВ Ф.Ф.                       
	– директор  ООО «Рассвет»

зам. председателя

	Члены комиссии:

	ЗИЯТДИНОВ  Р.Ф.
	– главный инженер

	ГАЗИЗОВ Р.З.             
	– заведующий   МТФ   №  2

	МИРГАЗОВ Н.Д.               
	– заведующий    МТФ   №  1

	МУСАБИРОВ  Д.А
	– заведующий   МТФ   №  3                     

	ВАЛИАХМЕТОВ  Р.Т.
	– бригадир, староста д.Верхнеянактаево и      д.Нижнеянактаево  

	ГАББАСОВ А.Ф.                  
	– кладовщик   скл.  № 3

	ФАТЫХОВ Р.К.
	-  кладовщик   скл. № 2

	ФАРХУТДИНОВ  Ф.Г.
	- ответственный  по  газовому  обеспечению  

	МИНИЛГАЛИЕВ  Ю.Б
	-  водитель  

	АПСАЛИКОВА  Л.А.                 
	- заведующая   ФАП  д.Верхнеянактаево

	РАХМАТУЛИНА Л.Р.
	- заведующая   ФАП  д.Новоямурзино

	САЛИМОВА З.М.
	- заведующая   ФАП  д.Иштиряково      

	ЗИЯНГИРОВ  Э.Л.
	- УУМ, капитан полиции

	ФАРХУТДИНОВ Д.С.                
	- главный агроном, староста д.Новоямурзино

	ХИЗАПОВ Р. Р.
	-  заведующий купол

	ИЛИКБАЕВ Б.В
	-  мельник

	ВАЛИАХМЕТОВА А.А.            
	- заведующая СДК д.Новоямурзино

	БЕЛЯЕВА Л.Ш.                           
	- библиотекарь

	ШАЙХЕТТДИНОВА Р.З.           
	- заведующая СДК д.Иштиряково

	АХТАРИЕВА С.А.
	- заведующая СК д. Верхнеянактаево

	ШАФИКОВ И.Д.
	- водитель пож. Машины с/с    

	ЗАЙНЕТДИНОВ Р.К.
	- староста д.Иштиряково

	КАШАПОВ И.Х.
	- староста д.Чишма

	ИЛИКБАЕВ Г.В.
	- преподаватель музыкального кружка

	ЯНДУБАЕВ А.А.
	- тракторист 


                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                    постановлением Администрации

                                                                                                                    СП Верхнеянактаевский сельсовет

                                                                                                                    муниципального района 

                                                                                                                    Балтачевский район РБ

                                                                                                                    от 20 февраля 2017 г. № 6
План

мероприятии  по безаварийному пропуску

весеннего половодья на территории сельского поселения

Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район РБ

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	        Сроки

исполнения


	Ответственные

	1
	Утверждение состава комиссии по проведению весеннего половодья 
	до  20.02
	глава СП

дир. ООО «Рассвет»

	2
	Произвести очистку отмостков зданий от снега по периметру всех строений, уборку бытовых отходов на территориях
	март
	руководители учреждений, бригадиры

	3
	Принять меры по недопущению загрязнения и засорения водоемов 
	постоянно
	руководители подразделения

	4
	В населенных пунктах очистить от снега проезжую часть улиц
	март
	руководители

организаций

	5
	Во всех фермах привести в соответствие жижосборники . Не допускать опадания отходов в р.Карыш
	до 20.03
	зав.ферм

ООО «Рассвет»

	6
	Во всех тракторных парках ремонтировать отстойники ГСМ, вывести с/х технику из мест возможного затопления
	до 25.03
	зав.МТП

инженер

бригадиры

	7
	Во всех фермах и конных дворах накопить запасы кормов для общественного скота 
	до 15.03
	бригадиры

	8
	До начала дорожной распутицы завезти  в населенные пункты  медикаменты, продукты питания  и товары первой необходимости 
	март


	ФАП

Райпо

ИП

	9
	Создать аварийно-спасательные команду
	март
	глава СП,

дир.ООО «Рассвет»

	10
	Подготовить и обеспечить защиту от повреждений мостов в  д.Нижнеянактаево,

Новоямурзино, Верхнеянактаево 
	март
	бригадиры

инженеры

пом.по техн.

	11
	Обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами и оперативную связь с районной комиссией 
	март

апрель
	Балтачевский

районный  узел

связи

	12
	Обесточить  не нужные электролинии. Вести наблюдение за сохранностью опор линии связи, эектропередач
	по мере

необходимос-ти
	Балтачевский

«Сельэнерго»



	13
	Обеспечить охрану общественного порядка и спокойствия в случае наводнения  и при необходимости организовать спасательные работы  и противопожарные мероприятия
	весь

период


	участковые уполномоченные

комиссия



	14
	В особо опасных случаях организовать дежурства из числа руководящих работников
	весь

период
	глава СП

дир.ООО «Рассвет»

	15
	Информировать население об имеющихся опасностях  и принять необходимые меры безопасности
	весь

период
	глава СП


