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	 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЯНАКТАЕВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

БАЛТАЧЕВСКИЙ  РАЙОН        РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН





 ҠАРАР




№ 10


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21  февраль 2018 й.






         21 февраля 2018 г.

О подготовке и проведении противопаводковых  мероприятий  на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет   муниципального    района Балтачевский   район  Республики Башкортостан в 2018 году
                Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ “О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, постановлением Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан №327/02 от 20.02.2018 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйств, строений, мостов к пропуску ледохода и весеннего паводка 2018 года, а также своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из потопляемых мест,  Администация сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет постановляет:

              1. Создать противопаводковую комиссию сельского  поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - Комиссия) и утвердить прилагаемый её состав.

              2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет в 2018 году.

              3. Рекомендовать руководителям учреждений и организации:

                 - создать паводковые комиссии и аварийные бригады;

                 - разработать и осуществлять мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений.

              4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   сельского  поселения 

Верхнеянактаевский сельсовет    



                   М.Р.Мусин
Утвержден                                                                                                           Согласован

      постановлением главы сельского                                                                      Директор    ООО    «Рассвет»

      поселения Верхнеянактаевский                                                                         _____________ Ф.Ф.Мирхазов
      сельсовет муниципального района                                                                                  21.02.2018 г.
      Балтачевский район РБ

      21.02.2018  г. № 10    
                                                               С   О   С   Т   А   В

                     противопаводковой комиссии  сельского поселения  Верхнеянактаевский 

                                сельсовет  муниципального района Балтачевский   район  

                                            Республики Башкортостан на 2018  год.

	МУСИН Р.М.
	– глава  СП  Верхнеянактаевский  сельсовет

 председатель  комиссии

	МИРХАЗОВ Ф.Ф.                       
	– директор  ООО «Рассвет»

зам. председателя

	Члены комиссии:

	ЗИЯТДИНОВ  Р.Ф.
	– главный инженер

	ХАМАТОВ З.К.             
	–  водитель АСП

	МИРГАЗОВ Н.Д.               
	– заведующий    МТФ   №  1

	МУСАБИРОВ  Д.А
	– заведующий   МТФ   №  3                     

	ВАЛИАХМЕТОВ  Р.Т.
	– бригадир, староста д.Верхнеянактаево и         д.Нижнеянактаево  

	ГАББАСОВ А.Ф.                  
	– кладовщик   скл.  № 3

	ФАТЫХОВ Р.К.
	-  кладовщик   скл. № 2

	ФАРХУТДИНОВ  Ф.Г.
	- ответственный  по  газовому  обеспечению  

	МИНИЛГАЛИЕВ  Ю.Б
	-  водитель ООО «Рассвет»  

	АПСАЛИКОВА  Л.А.                 
	- заведующая   ФАП  д.Верхнеянактаево

	РАХМАТУЛИНА Л.Р.
	- заведующая   ФАП  д.Новоямурзино

	САЛИМОВА З.М.
	- заведующая   ФАП  д.Иштиряково      

	ЗИЯНГИРОВ  Э.Л.
	- УУМ, капитан полиции

	ФАРХУТДИНОВ Д.С.                
	- главный агроном, староста д.Новоямурзино

	ХИЗАПОВ Р. Р.
	-  заведующий купол

	ИЛИКБАЕВ Б.В
	-  мельник ООО «Рассвет»  

	ШАФИЕВА А.А.            
	- заведующая СДК д.Новоямурзино

	БЕЛЯЕВА Л.Ш.                           
	- библиотекарь д.Новоямурзино

	ШАЙХЕТТДИНОВА Р.З.           
	- заведующая СДК д.Иштиряково

	АХТАРИЕВА С.А.
	- заведующая СК д. Верхнеянактаево

	ШАФИКОВ И.Д.
	- водитель пож. машины с/с    

	ЗАЙНЕТДИНОВ Р.К.
	- староста д.Иштиряково

	КАШАПОВ И.Х.
	- староста д.Чишма

	ИЛИКБАЕВ Г.В.
	- преподаватель музыкального кружка

	АХТАРИЕВ Н.М.
	- тракторист 


                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                    постановлением Администрации

                                                                                                                    СП Верхнеянактаевский сельсовет

                                                                                                                    муниципального района 

                                                                                                                    Балтачевский район РБ

                                                                                                                    от 21 февраля 2018 г. № 10
План

мероприятии  по безаварийному пропуску

весеннего половодья на территории сельского поселения

Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район РБ

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	        Сроки

исполнения


	Ответственные

	1
	Утверждение состава комиссии по проведению весеннего половодья 
	До  01.03.2018
	глава СП

дир. ООО «Рассвет»

	2
	Произвести очистку отмостков зданий от снега по периметру всех строений, уборку бытовых отходов на территориях
	До 15.03.2018
	руководители учреждений, бригадиры

	3
	Принять меры по недопущению загрязнения и засорения водоемов 
	постоянно
	руководители подразделения

	4
	В населенных пунктах очистить от снега проезжую часть улиц, очистить оголовки водопропускных труб
	До 20.03.2018
	руководители

организаций

	5
	Во всех фермах привести в соответствие жижосборники . Не допускать опадания отходов в р.Карыш
	До  20.03.18
	зав.ферм

ООО «Рассвет»

	6
	Во всех тракторных парках ремонтировать отстойники ГСМ, вывести с/х технику из мест возможного затопления
	До 20.03.18
	зав.МТП

инженер

бригадиры

	7
	Во всех фермах и конных дворах накопить запасы кормов для общественного скота 
	До 20.03.18
	бригадиры

	8
	До начала дорожной распутицы завезти  в населенные пункты  медикаменты, продукты питания  и товары первой необходимости 
	До 20.03.2018

	ФАП

Райпо

ИП

	9
	Создать аварийно-спасательные команду
	До 20.03.2018

	глава СП,

дир.ООО «Рассвет»

	10
	Подготовить и обеспечить защиту от повреждений мостов в  д.Нижнеянактаево,

Новоямурзино, Верхнеянактаево 
	До 20.03.2018

	бригадиры

инженеры

пом.по техн.

	11
	Обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами и оперативную связь с районной комиссией 
	С 20.03.2018
	Старобалтачевский

РУС Бирского МУЭС

	12
	Обесточить  не нужные электролинии. Вести наблюдение за сохранностью опор линии связи, эектропередач
	по мере

необходимос-ти
	Балтачевский

«Сельэнерго»



	13
	Обеспечить охрану общественного порядка и спокойствия в случае наводнения  и при необходимости организовать спасательные работы  и противопожарные мероприятия
	весь

период


	участковые уполномоченные

комиссия



	14
	В особо опасных случаях организовать дежурства из числа руководящих работников
	весь

период
	глава СП

дир.ООО «Рассвет»

	15
	Информировать население об имеющихся опасностях  и принять необходимые меры безопасности
	весь

период
	глава СП


